## PROJET MINISHELL

OBJECTIF : Projet à réaliser en 1 mois (Fin Mars – Début Avril)

## Travail commun

- structure de données et des conmmandes

- gestion des erreurs

- environnement (env)

- tests

## Répartition du travail

### Claudine : Parsing / Pipeline

Objectif global : Transformer l’input utilisateur en structure de commandes.

Responsable de :

- lexer

- parser

- gestion des quotes

- gestion des redirections dans la structure

- expansion $VAR

### Viery : Execution / Pipeline

Objectif global : Exécuter une structure de commandes.

Responsable de :

- builtins

- execve

- pipes

- redirections

- gestion PATH

- signaux

# Organisation sur 4 semaines

Principe :
➡️ 1 réunion technique au début de semaine
➡️ 1 merge / test commun au milieu
➡️ 1 intégration complète en fin de semaine

Semaine 1 — Base du Shell

Objectif : executer une commande simple

Travail en commun : Definir la structure commune des commandes et tokens.

Claudine : Lexer – Tokeniser

Viery : Executer une commande simple

Semaine 2 : Parser + Builtins

Objectif : Shell utilisable sans pipes

Claudine : Parser  transformer tokens en structure commande

Viery : Builtins

Semaine 3 : Pipes + Redirections

Objectif : Pipeline fonctionnel

Claudine : Expansion

Viery : Pipes

Travail en commun : Redirections

Semaine 4 : Comportement Bash

Objectif : stabilite + edge cases

Claudine : Gestion des erreurs

Viery : Signaux